# Thỏa Thuận Vận Hành Nhóm (Team Operating Agreement – TOA)

Tên Dự Án: WeatherGo

Tên Nhóm: 4 anh em siêu nhân

Ngày Lập: 20/04/2026

Phiên Bản: 1.0

## 1. Mục Đích

Tài liệu này quy định cách nhóm làm việc cùng nhau để đạt được giá trị một cách hiệu quả và minh bạch. Tài liệu nêu rõ vai trò, trách nhiệm, quy trình ra quyết định và các thỏa thuận làm việc, bao gồm bảng RACI cho các hoạt động chính.

## 2. Thành Viên & Vai Trò

- Vũ Đức Tùng

- Điểu Minh Ánh

- Lê Nhựt Quân

- Dương Quốc Thái

| Vai trò | Tên | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Dương Quốc Thái Lê Nhựt Quân | Người này chịu trách nhiệm về giá trị và sự rõ ràng của sản phẩm. Duy trì thứ tự ưu tiên của danh sách công việc tồn đọng, viết các câu chuyện người dùng kèm theo tiêu chí chấp nhận và chấp nhận/từ chối công việc trong các buổi đánh giá sprint. |
| Scrum Master (SM) | Vũ Đức Tùng | Người chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình. Điều phối các buổi họp, lên lịch họp giao ban hàng ngày, giải quyết các trở ngại và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc Agile. |
| Business Analyst (BA) | Lê Nhựt Quân | Chịu trách nhiệm về chất lượng yêu cầu. Thực hiện phỏng vấn, viết tài liệu yêu cầu chức năng/phi chức năng, duy trì khả năng truy xuất nguồn gốc (Yêu cầu → Câu chuyện người dùng → Kiểm thử). |
| UX Designer (UX) | Điểu Minh Ánh | Chịu trách nhiệm về trải nghiệm người dùng. Phát triển hồ sơ người dùng, hành trình người dùng và bản thiết kế giao diện (wireframe). |
| Tech Lead / Architect (TL) | Vũ Đức Tùng | Có kiến ​​thức chuyên sâu về kỹ thuật. Thiết kế kiến ​​trúc, viết tài liệu quyết định kiến ​​trúc (ADR), xem xét cấu trúc và tích hợp mã nguồn. |
| Developers / QA | Điểu Minh Ánh Dương Quốc Thái | Triển khai các tính năng, viết bài kiểm thử, thực hiện đánh giá và đảm bảo chất lượng sản phẩm. |

## 3. Bảng RACI (Vai trò & Trách nhiệm)

R = Chịu trách nhiệm (Responsible)

A = Chịu trách nhiệm cuối cùng (Accountable)

C = Được tham khảo (Consulted)

I = Được thông báo (Informed)

| Hoạt động / Sản phẩm chính | PO | SM | BA | UX | TL | Dev/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Define Product Vision & Goals | A | R | C | C | C | I |
| Maintain Product Backlog | A | I | R | I | I | I |
| Sprint Planning | A | R | R | C | I | I |
| Daily Stand-ups | C | R | C | A | C | I |
| Requirements Gathering & Documentation | I | I | I | C | R | A |
| Create Personas & Wireframes | A | A | C | I | R | A |
| Architecture Design / ADRs | I | A | I | I | R | R |
| Development (Coding & Testing) | I | C | I | I | C | A |
| Sprint Review | R | C | C | C | I | R |
| Sprint Retrospective | C | R | C | C | I | C |
| Traceability (Req → Story → Test) | I | I | A | I | C | R |
| Release Readiness / Demo Prep | A | C | R | I | C | R |

## 4. Thỏa Thuận Làm Việc

Cuộc họp
- Weekly Stand-up: 30 phút vào sáng thứ 7 mỗi tuần.
- Sprint Planning: 1–2 giờ, vào đầu sprint.
- Sprint Review: 1 giờ, vào cuối sprint.
- Retrospective: 45 phút, sau sprint review.

Giao tiếp
- Kênh chính: Zalo, Google Meet
- Kho tài liệu: Google Drive , GitHub

Ra quyết định
- Dựa trên đồng thuận đối với quyết định kỹ thuật và quy trình.
- Product Owner có quyền quyết định cuối cùng về phạm vi và mức độ ưu tiên.
- Tech Lead có quyền quyết định cuối cùng về kiến trúc hệ thống.

- Mọi người đều công bằng trong việc đề xuất sửa đổi và nêu ý kiến.

Giải quyết xung đột
- Trao đổi nội bộ trước; nếu không giải quyết được, báo cáo giảng viên hoặc cố vấn dự án.

## 5. Xác Nhận & Ký Tên

| Họ và tên | Vai trò | Chữ ký | Ngày ký |
| --- | --- | --- | --- |
| Vũ Đức Tùng | SM , TL | Vũ Đức Tùng | 20/04/2026 |
| Điểu Minh Ánh | UX , QA | Điểu Minh Ánh | 20/04/2026 |
| Lê Nhựt Quân | BA ,PO | Lê Nhựt Quân | 20/04/2026 |
| Dương Quốc Thái | PO , QA | Dương Quốc Thái | 20/04/2026 |