# Kế hoạch Sprint 1 (Sprint Tasks)

Dựa trên Sprint Backlog trên Trello bao gồm: US06, US09, US12.

| StoryID | Task | Owner | Estimate (hrs) | Status | Done check | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US06 | Thiết kế giao diện Popup cảnh báo thời tiết | Dev A | 3 | Todo | N | Real Time Weather Notifying |
| US06 | Viết API fetch dữ liệu thời tiết dọc đường | Dev B | 5 | Todo | N |  |
| US06 | Code logic hiển thị cảnh báo khi có đổi thời tiết | Dev C | 4 | Todo | N |  |
| US09 | Làm UI form nhập nhiều địa điểm | Dev D | 4 | Todo | N | Multiple Places Selections |
| US09 | API xử lý và lưu mảng tọa độ điểm đến | Dev A | 4 | Todo | N |  |
| US09 | Tích hợp bản đồ để hiển thị lộ trình đa điểm | Dev B | 5 | Todo | N |  |
| US12 | Tạo UI nút Chia sẻ và Copy Link | Dev C | 2 | Todo | N | Plan Sharing Feature |
| US12 | Viết hàm mã hóa lộ trình thành Base64 URL | Dev D | 3 | Todo | N |  |
| US12 | Code logic tự động load form từ URL | Dev A | 4 | Todo | N |  |